**Team Project: Log Sheet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Assigned Team Member** | **Estimated Hours To Complete** | **Target Completion Date** | **Date Completed** | **Actual Hours Taken** |
| Merge/Set up Repositories | 951926, 1024072 | 2 | 16-Nov-12 | 16-Nov-12 | 3 |
| Initial Discussion | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 3 | 16-Nov-12 | 16-Nov-12 | 4 |
| Setup Webcam | 951926, 1024072 | 3 | 17-Nov-12 | 17-Nov-12 | 5 |
| Install & Setup OpenCV | 1001231, 1028907 | 1.5 | 17-Nov-12 | 17-Nov-12 | 8 |
| Implementing CV Bridge Node | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 6 | 18-Nov-12 | 18-Nov-12 | 12 |
| Planning | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 6 | 20-Nov-12 | 20-Nov-12 | 4 |
| Install OpenNI | 951926, 1024072 | 3 | 21-Nov-12 | 21-Nov-12 | 2 |
| Understand Kinect Data | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 1.5 | 21-Nov-12 | 21-Nov-12 | 4 |
| C++ OpenCV Node (Face Detection) | 1001231, 1028907 | 12 | 22-Nov-12 | 24-Nov-12 | 60 |
| Create Size/Depth Model | 1001231, 1028907 | 6 | 25-Nov-12 | 25-Nov-12 | 16 |
| Control Node | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 30 | 23-Nov-12 | 24-Nov-12 | 56 |
| Tuning PRM (Object Detection) | 1001231, 1028907 | 6 | 29-Nov-12 | 29-Nov-12 | 8 |
| Exploration | 1001231, 1028907 | 6 | 01-Dec-12 | 01-Dec-12 | 10 |
| Room Scanner | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 0.5 | 02-Dec-12 | 02-Dec-12 | 6 |
| Testing | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 18 | 01-Dec-12 | 01-Dec-12 | 12 |
| Experiments | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 30 | 07-Dec-12 | 07-Dec-12 | 32 |
| Report Outline | 1028907 | 12 | 07-Dec-12 | 07-Dec-12 | 8 |